2018-06-05

Information nr 2

-Idag har vi haft det första reguljära byggmötet. I fortsättningen har vi möten med entreprenören varje tisdag var fjortonde dag.

-Entreprenaden är nu ca 3 veckor sen. Ställningen skall vara klar till nästa vecka då arbetena påbörjas med sågning av fasad vid ettorna och sågning av balkongplattor. Entreprenören kommer att försöka arbeta igen förseningen.

-Ny tidplan bifogas. Preliminärt är rubriken ”Montering av balkongplattor” tre veckor senare än vad som anges i tidplanen.

-Entreprenören Sydskiffer AB informerar och uppdaterar på ”www.brfpompe.wordpress.com”

Mvh

Styrelsen Pompe