2018-06-25

Information nr 3

-Uppdaterad tidplan. Sågning i fasad börjar denna vecka, v 26.

-Sågningen börjar i fasaden hos Ettorna. Fönstermontage i ettorna några veckor senare

-Läs entreprenören Sydskiffers fortlöpande information på ”www.brfpompe.wordpress.com” bl a angående vad som måste förberedas i lägenheterna

Mvh

Styrelsen brf Pompe